## Slide 1: Unveiled Fight against injustice straightaway
Ein Projekt von SAS-Systems: Sebastian Adams, Fabian Schäfer, Sebastian Schmidl
Notes: Bryan

## Slide 2: Aufteilung
Einleitung
  Aufgabenstellung / Vision Bryan
  Anforderungen und Rahmenbedingungen Sebi
Projektplanung
  Projektteam und Verantwortungen Fabi
  Langzeitplanung Sebi
  Iterationsplanung Sebi
Konfiguration
  Deployment Bryan
  Testumgebung Sebi
    Unittest
    UI-Test
Umsetzung
  MVC-Patterns Fabi
  Client-Server-Aufteilung Fabi
  Demo Fabi/Bryan
  Fazit und weiteres Vorgehen Bryan

## Slide 3: Gliederung
Einleitung
  Aufgabenstellung / Vision
  Anforderungen und Rahmenbedingungen
Projektplanung
  Projektteam und Verantwortungen
  Langzeitplanung
  Iterationsplanung
Konfiguration
  Entwicklungsumgebung
  Testumgebung
    UI-Test
    Unittest
  Deployment
Umsetzung
  MVC-Patterns
  Client-Server-Aufteilung
  Demo
  Fazit und weiteres Vorgehen
Notes: Einleitung
  Aufgabenstellung / Vision Bryan
  Anforderungen und Rahmenbedingungen Sebi
Projektplanung
  Projektteam und Verantwortungen Fabi
  Langzeitplanung Sebi
  Iterationsplanung Sebi
Konfiguration
  Deployment Bryan
  Testumgebung Sebi
    Unittest
    UI-Test
Umsetzung
  MVC-Patterns Fabi
  Client-Server-Aufteilung Fabi
  Demo Fabi/Bryan
  Fazit und weiteres Vorgehen Bryan

## Slide 4: Einleitung
Unsere Vision
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Bryan

## Slide 5: Funktionelle Anforderungen
Notes: Sebi
2 Client-Bereiche: Android App und Webseite
Unterteilung der Benutzer in 3 Rollen: User, eingeloggter User, Admin
Verschiedenen Use Cases sind in diesem Bild dargestellt
Android App dient alleinig dem Streamen und Uploaden von Content (Videos/Bilder)
Webseite ist zum Verwalten der Daten
Sowohl Nutzerdaten als auch die gestreamten Medien

## Slide 6: Nicht-funktionelle Anforderungen
Bedienbarkeit
  Ehrliche Person
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Anforderungen und Rahmenbedingungen
Notes: Sebi
Beide UIs sollen natürlich leicht zu bedienen sein:
Android App: hält sich an Material design von Android und soll schlank und leicht bedienbar sein
Webseite sollte aktuelle Standards unterstützen und unter den gängigen Browsern Chrome, Firefox, Opera laufen
erwarten, dass Nutzer ehrliche Personen, da nicht alle Inhalte überprüft werden können
Allerdings Admin/Moderator-Funktion für die Webseite

## Slide 7: Nicht-funktionelle Anforderungen
Zuverlässigkeit
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Anforderungen und Rahmenbedingungen
Chart: 
| Up | Down
Server Verfügbarkeit | 0.9 | 0.1
RFC 2326: Real Time Streaming Protocol
RFC 2550: RTP (Transport Protocol for Real-Time Applications)
Notes: Sebi
Für unseren eigenen Server gilt, dass er eine 90%ige uptime hat
Das Streaming der Daten soll die RFCs RTSP und RTP berücksichtigen und dadurch Kompatibilität auch zu anderen Produkten bieten

## Slide 8: Nicht-funktionelle Anforderungen
Wartbarkeit
  Genutzte Sprachen
  Abhängigkeiten:
    Eigene RTSP-Bibliothek: imflux
    Android-Bibliothek: libstreaming
    Webseite: Bootstrap
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Anforderungen und Rahmenbedingungen
Notes: Sebi
Software auch in Zukunft Technologie nutzen, die nicht so schnell veraltet:
Das Streaming wird in Java EE Version 7 implementiert (Java 8 wird momentan entwickelt)
Android wird auch in Zukunft weiterentwickelt
Und dies trifft auch auf HTML5, CSS3 und JavaScript zu
Serverseitig eigene RTSP Streaming Bibliothek, die immer kompatibel zu unserer Software bleibt
Andere Abhängigkeiten sind die Android-Bibliothek libstreaming und Bootstrap ….beide gut supported

## Slide 9: Rahmenbedingungen
Nicht Teil dieses Projekts:
  Publikation des Inhalts (z. B. über soziale Netzwerke) oder Entwicklung einer dafür zuständigen API
  Öfftl. Bereitstellung eines Streaming-Servers
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Anforderungen und Rahmenbedingungen
Notes: Sebi
Nicht teil dieses Projekt ist:
zum einen Veröffentlichung über soziale Medien (vlt. Getrenntes Projekt)
Ebenso keinen öfftl. Streaming server für Unveiled bereitstellen
stattdessen kann Unternehmen selber hosten und dadurch verwalten wer zugriff

## Slide 10: Projektplanung
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Sebi

## Slide 11: Projektteam und Verantwortungen
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) Projektteam und Verantwortungen
Notes: Fabi
Team besteht aus uns 3 Personen,
Sebastian A. Deployment Manager  Aufsetzen des Servers und einem 2. Servers zum testen (Näheres im Punkt Konfiguration)
Backend seitige Architektur entworfen; PHP seitiges Backend implementiert
Fabian Frontend seitige Architektur entworfen und Implementiert
Entwiclung eines Designs.
Zusammen mit dem Projektmanager Use Cases besprochen und diskutiert, dokumentiert
Sebastian S. Test Manager  aufsetzen des Cucumber Tests für 2 feature files
Projektmanager: verteilt Aufgaben; setzte Deadlines; setzte Scrum Meetings auf…
Implementiert Java seitiges Backend

## Slide 12: Langzeitplanung
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  b) Langzeitplanung
Iterative Softwareentwicklung:
  Erfahrung aus vorgehender Phase kann genutzt werden
  Reaktion auf sich ändernde Anforderungen möglich
  Komponentenweises Entwickeln und Testen
Notes: Sebi
Wir verwenden einen Iterativen Softwareentwicklungsprozess
Dadurch aus den Erfahrungen einer Iteration die nächste Iteration verbessern
Schnelle Reaktion auf Änderungen der Anforderungen
Komponentenweise Entwicklung
Implementierung, Test einer Funktion innerhalb einer Iteration  Demo möglich
Iterative Prozess: Einteilung in Phasen
Jede Phase: Aufgaben aus jeder Disziplin (jedem Bereich)
Aktuell: Elaboration Phase
Aufgaben und Gantt-Chart auch in diese Phasen eingeteilt
Wie man Ressourcenverteilung sehen kann:
Darauf Geachtet, dass Workload gleich
Auf Zeit verteilt

## Slide 13: Iterationsplanung
Planungstool: Jira
  Gutes Zeittracking möglich
  Einfache Integration in Entwicklungsumgebung
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  c) Iterationsplanung
Notes: Sebi
Aufgaben pro Phase erledigen
-> Iterationsplanung
Jira als Planungstool, da gutes Zeittracking, einfache DIE-Integration
Bild: Scrum-Board
Use Cases als Epics
Jede Aufgabe einem Epic zugeteilt (bessere Gliederung)
Burndown-Chart
Zeigt vorherige Zeitschätzung + gebrauchte Zeit
Zu gering geschätzt -> Erfahrung aus diesem Sprint in nächsten -> bessere Schätzung

## Slide 14: Konfiguration
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Bryan

## Slide 15: Deployment
PHP-Stack
Apache2
  PHP 5.5.9-1ubuntu4.14
  MySQL 5.5.46
Upload über FTP
Git Push -> Tests und Upload auf Server über Travis CI
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes:   Bryan
  Jira-Tasks-Einbindung in IDE

## Slide 16: Travis CI
3 Repositories
211 Builds

## Slide 17: Testumgebung (Backend)
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Testumgebung
Notes: Sebi
Backend: automatische UnitTest bei jedem Push
Ausführung über Travis CI:
Folgende Listing zeigt Test-Lauf mit 30 Tests …alle erfolgreich
Außerdem RTSP-Bibliothek noch Junit tests getestet während Entwicklung
-> kleine Änderungen direkt gegen die Anforderungen abgleichen

## Slide 18: Testumgebung (Frontend)
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
b) Testumgebung
Notes: Sebi
Frontend: UI test mit Cucumber
Bei Bedarf: Feature-File ausgeführt Cucumber
Rechte Bild: Ergebnis eines Testlauf mit 7 erfolgreichen Szenarios

## Slide 19: Umsetzung
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Fabi
Genug zum Testen -> Entwicklung

## Slide 20: DAO – Patterns Vorteile
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) MVC - Patterns
Leichtes Austauschen der Datenquelle
Einfaches speichern der Module durch generische Funktionen
Trennung von Model und Speichermechanismus
Gute Wartbarkeit

## Slide 21: DAO - Patterns
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) MVC - Patterns

## Slide 22: MVC – Patterns Vorteile
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) MVC - Patterns
Mehrere Ansichten eines Models
Leichtes Hinzufügen von Views
Austauschbarkeit von Views
Synchronisierte Ansichten
Verbesserte Wartbarkeit und Wiederverwendung

## Slide 23: MVC - Patterns
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) MVC - Patterns

## Slide 24: MVC - Patterns
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  a) MVC - Patterns
Notes: Fabi
Die Logik befindet sich im blau umrahmtem Kasten, worin die sogenannten Activities liegen.
Jeder Activity ist dabei ein xml File zugeornet, welcher als View fungiert.
Jede Klasse ist mit der ServerConnection verbunden, welche sich wiederum zum Backend verbindet.

## Slide 25: Client - Server Aufteilung
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  b) Client –Server Aufteilung
Notes: Fabi
In App / Website – Server aufgeteilt
App für Medien Aufnahme
Website für Medien Verwaltung
In der Android App wird der Stream über aufnehmen gestartet.
Stream wird über Server Connector mit dem Streaming Server hergestellt.
Daten werden an die Datenbank übermittelt
Über Dataprovider Zugriff auf die Modelle
Dataprovider Website  Zugriff auf die Modelle über Reuqest + änderung von Einstellungen

## Slide 26: Demo
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
  c) Demo

## Slide 27: Fazit
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Bryan

## Slide 28: Fazit & Aussichten
Weiteres Vorgehen:
  Implementierung der Streaming –Funktionalität
  Ausbau der „Share“-Funktionen
  Übersicht über Orte an denen viele Videos hochgeladen werden
  Einbindung von Google Maps
Einleitung
Projektplanung
Konfiguration
Umsetzung
Fazit
Notes: Bryan

## Slide 29: Feedback
Bezug von der Technologiewahl zu den None-Functionals
Klassendiagram bisschen kürzer erklären & Warum ist MVC nützlich & Verschmelzen mit Deployment
Bilder zu Deployment